OBRA:

Modulo 13 “Repavimentación calles varias Barrio LA FAVORITA”

EXPTE. N°:

BASES GENERALES DE LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS

CAPÍTULO  I   -    LICITACIÓN PÚBLICA

Art.   1º	La obra que deberá ejecutarse de acuerdo a la documentación adjunta, se encuentra sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Nº 4416 de la Provincia de Mendoza sus modificaciones, sus decretos reglamentarios y particularmente las Leyes: Nacional Nº 23928 y Provinciales Nº 5908 y Nº 6281.

Art.   2º  	Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y técnicas que se crean entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con  motivo de la licitación, adjudicación, contratación, ejecución, recepción de la obra con provisión total de materiales, instalaciones, mano de obra, conducción  empresaria y técnica, para su construcción total, con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases.

Art.  3º		Consulta y adquisición de la Documentación: La Documentación de la presente Licitación Pública podrá consultarse en la Dirección de Obras Públicas, 9 de Julio 500 5º piso y podrá adquirirse previo pago de la suma estipulada en el Pliego Particular de Bases, por la que se extenderá recibo al efecto previsto en el inc D del Art. 9º de éste Pliego. Al retirar de la Dirección de Obras Públicas la carpeta con la documentación, el adquiriente deberá constituir en dicha dependencia, domicilio especial en el radio de la Ciudad de Mendoza a los fines establecidos en el Art. 6º de éste Pliego.

Art.  4º		Contenido de la documentación: La documentación de la presente licitación pública está integrada por los siguientes pliegos y planos:

1.- La Memoria Descriptiva General de la Obra

2.- El presente Pliego General de Bases de Licitación;

3.- Pliego Particular de Bases;

4.- El Pliego de  Especificaciones Técnicas;

5.- Planilla de equipos a afectar a Obra.

6.- Planilla de análisis de precios tipo.

7.-Planilla de Presupuesto Oficial.

8.- Planilla de Presupuesto a Presentar.

9.- Formulario Oficial de Oferta.

10.-Cartel tipo.

11.-Planillas.

12.-Planos tipo.

13.- Planos específicos generales.

14.- Planos de detalles

15.- Notas aclaratorias a que se refiere el Art. 6to. de este Pliego.

Art.  5º		Estudio de los Proponentes: La presentación de la Propuesta implica por parte del Proponente: que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la documentación de la licitación; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demás en las que se ejecutarán los trabajos y las dificultades que deberá superar, y que ha obtenido todos los informes sobre materiales mano de obra y demás datos y circunstancias que puedan influir en la determinación del costo de la obra y su ejecución, sin menoscabo de los Artículos 6º y 84º de éste Pliego.

Art.  6º		Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Cualquier error o duda que advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentación de ésta licitación, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de Obras Públicas con una anticipación de diez días corridos de la fecha de apertura de las propuestas mencionada en el Art. 3º del Pliego Particular de Bases. La Dirección de Obras Públicas podrá hacer aclaraciones de oficio y evacuará las consultas que por escrito formulen los Proponentes. Dichas aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes de la documentación de la licitación, en el domicilio especial que hubieren fijado conforme lo estipulado en el Art. 3º de éste Pliego.

Art.  7º		Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente licitación se exigirán los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el caso de sociedades proponentes, tener una duración estatutaria de por lo menos hasta el término del plazo de garantía y de conservación de la obra; b.- Declarar su condición de inscripto en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Único de Seguridad Social; c) acreditar su cobertura contra riesgos laborales en forma previa a la iniciación de la obra, caso contrario se rescindirá el Contrato por culpa del Contratista con las consecuencias previstas en el artículo 87º de la ley 4416 .

Art.    8º	Incompatibilidad de los Proponentes: No podrán ser proponentes las personas comprendidas en el Art. 26º de la Ley de Obras Públicas Nº 4416.

Art.    9º           Contenido de las Propuestas: Las propuestas serán redactadas en idioma castellano, escritas a máquina y sin enmiendas, raspaduras, entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvadas, siendo el Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma. Las propuestas deberán contener:

A.- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que deberá estar firmados por los Representantes Legal y Técnico del Oferente. B- El sellado de oferta establecido en  inc. b)  del Art. 4º del Pliego Particular.

C.- Documentación que acredite a la persona o personas  que están facultadas para  actuar y contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones;

D.- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4º del Pliego Particular de Bases;

E.- Constancia de haber constituído la garantía de oferta en cualquiera de las formas establecidas en Art. 9º del Decreto 313/81, y cuyo monto será el estipulado en el inc. A) del Art. 13 del Pliego Particular;

F.- Si se trata de una empresa unipersonal deberá presentar datos del empresario;

G.- Nómina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa;

H.- Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto por Contador Público. Incluido en dicho inventario deberá consignarse el equipo de propiedad del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de adquisición La Municipalidad durante el período de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar el equipo que consigne el Oferente en el lugar que este indique;

I.- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados por Contador Público; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar del balance se exigirá una manifestación de bienes  y estado de situación patrimonial certificadas por Contador Público,

J.- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distinción de los propios y ajenos que el proponente afectará a la obra. Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra, señalará la ubicación de ésta y la fecha probable de su liberación, además, en caso de que el equipo detallado o parte del mismo no se poseyera deberá presentar comprobante fehaciente de haber comprometido su compra o alquiler. Será optativo para el Proponente, pero también ilustrativo de su capacidad la presentación de un anteproyecto de organización del obrador;

K.- Referencias bancarias y comerciales que puedan informar sobre la solvencia económica y moral del Proponente.

L.- Nómina y características de cargos desempeñados y de obras proyectadas, dirigidas y/o ejecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo en cuenta que se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9º del Pliego Particular  de Bases;

LL.- Nómina y características de las principales obras públicas y privadas ejecutadas o en ejecución por el Proponente en los últimos cinco años, su ubicación, plazo de ejecución, monto de contrato y toda otra información que se juzgue de interés;

M.- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO no será necesaria la presentación de análisis de precios, mientras que si el sistema de contratación es UNIDAD DE MEDIDA, junto con el Formulario oficial de propuesta se deberán presentar los análisis de precios detallados de cada uno de los items en los formatos de formularios que forman parte de la documentación;

N.- PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES a desarrollar en forma gráfica con indicación de ítem o grupos de ítem que permita apreciar sin lugar a dudas cual será la marcha de los trabajos por mes;

Ñ.- PLAN DE ACOPIO. En caso de obras que no contemplen acopios, no sera necesario presenta plan de acopio.

O.- Otros elementos escritos y gráficos que el proponente estime conveniente adjuntar para completar su propuesta.

P.- Declaración de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizará la obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 5º de éste Pliego;

Q.- La declaración que para cualquier cuestión judicial que se suscite se aceptará la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia,  haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de licitación se creare;

R.- Nota donde constituye domicilio especial en la CIUDAD DE MENDOZA;

S.- El PLIEGO debidamente firmado, el que no será incorporado al expediente sino que se lo reservará en la Dirección de Obras Públicas. Del cumplimiento de éste requisito deberá dejarse constancia en el Acta que menciona el Art. 15º de éste Pliego

T.- Acreditar que está inscripto como contribuyente  de los impuestos nacionales,  provinciales y en los aportes previsionales.

Toda la documentación debe ser firmada por el Proponente y su Representante Técnico. Podrán omitirse las firmas indicadas anteriormente en la siguiente documentación:

a) La garantía de Oferta.

b) El recibo de adquisición del Pliego y el comprobante del sellado de oferta

- Los comprobantes de inscripción en las reparticiones que se  solicitan en este Pliego.

Los requisitos exigidos en los puntos E), F) G) y H) podrá no ser firmados por el Representante Técnico. La Municipalidad podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que necesite para el mejor estudio de las propuestas. El Proponente deberá contestar la información solicitada dentro del plazo que se consigne en dicho requerimiento, el que se computará desde la fecha en que se le notifique. Vencido el mismo sin que el proponente cumpla el requerimiento, se considerará como una retractación tácita de su oferta y en consecuencia facultará a la Municipalidad a disponer la pérdida de la GARANTÍA DE OFERTA.

Art. 10º	Forma de presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán hasta el día y hora fijados en el Art. 3º del Pliego Particular en SOBRE CERRADO en cuya parte exterior y en forma clara aparecerá solamente la mención expresa de la Licitación objeto del presente Pliego y SIN MEMBRETE O SEÑA que pudiera individualizar al Proponente, con la única excepción del número de orden de presentación que asentará y rubricará el funcionario encargado de su recepción. Este sobre contendrá DOS SOBRES: En uno de ellos, denominado SOBRE N° 1 DOCUMENTACION se colocarán los elementos detallados en el Art. 9º desde el inciso B) al LL) inclusive, los detallados en los incisos O) al T) del mismo artículo y lo exigido en los Artículos 9º y 16º del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre, denominado SOBRE N° 2 PROPUESTA, se incluirán los elementos indicados en los incisos A), M), N),  y Ñ) a los efectos de lo previsto en el Art. 11º de éste Pliego debiendo llevar en su cubierta escrita la expresión FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA. Estos dos sobres podrán llevar en su exterior el  nombre del Proponente.

Art.  11º	Rechazo de propuestas: Será causal de rechazo de propuestas  cualquiera de las previstas en los Artículos. Nº 22º y 26º de la Ley de Obras Públicas Nº 4416, o la omisión o imperfección  de cualquiera de los documentos o requisitos detallados en el Art. 9º incisos A), E), M), N), . El sobre que contendrá el Formulario Oficial de Propuesta, los análisis de precio y los Planes de acopio, trabajo e inversiones, no será abierto en el caso de formar parte de una propuesta rechazada manifiestamente incompleta y será devuelto a los interesados una vez finalizado el acto licitatorio. Las exigencias del Art. 10º en lo relativo a que la documentación exigida en los incisos A, M, N,  del artículo 9 estén incluidas en el sobre 2 y la de los incisos C, E, F, Q, R, P y S se las haya incluido en el sobre 1, serán igualmente causales de rechazo.

Art. 12º	Propuestas Variantes: Podrán ser presentadas propuestas que signifiquen una variante, pero únicamente serán recibidas y consideradas sólo en el caso que el Proponente hubiere presentado también la oferta completa conforme a lo estipulado en el Art. 9º de éste Pliego y que esté confeccionada en forma similar a la requerida para el Formulario Oficial de Propuesta.

Art.  13º	Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Públicas 4416 dice en su Art. 24º: Los Pliegos de Condiciones establecerán el término durante el cual los proponentes deberán mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se considerarán automáticamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte de los mismos.

Por ello los Proponentes están obligados a mantener sus propuestas hasta 60 DIAS CORRIDOS siguientes a la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedará prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo. Si algún Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perderá el DEPÓSITO DE GARANTÍA efectuado y su anticipado desistimiento será comunicado a quien lo solicite. Además dicho desistimiento hará al Proponente responsable de los daños y perjuicios emergentes de él.

Art.  14º	Devolución de la Garantía a los Proponentes: El depósito de garantía será devuelto: a) De inmediato a los Proponentes que no tuvieron posibilidades de ser adjudicatarios y b) A los que lo soliciten después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta. El Proponente que resultare adjudicatario de la obra deberá sustituir éste depósito de garantía por la Garantía de Obra conforme lo estipula el Art. 18º de éste Pliego.

Art.  15º	Recepción de Propuestas: Para el acto de recepción, apertura y lectura de las propuestas, fijase el día y hora que establece el Art. 3º del Pliego Particular. Si el día señalado fuera declarado feriado, el acto tendrá lugar el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora, vencida la cual no se recibirán mas propuestas. Tampoco se recibirán durante o después del acto licitatorio propuestas complementarias o de mejoras de precios salvo que se produzca la situación prevista en el Art. 16º de éste Pliego. La recepción, apertura y lectura de ofertas se harán en presencia del funcionario especialmente autorizado y de los proponentes o personas que quisieran presenciar el acto. Antes de su iniciación se podrá pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRÁ INTERRUPCIÓN ALGUNA. Se procederá a la revisación de la documentación presentada en el primer sobre y solamente estando ésta en orden se podrán abrir los segundos sobres que deben contener las propuestas, en caso contrario, es decir si los primeros sobres no cumplieren con lo prescripto por el pliego en su Art. 10º, los segundos serán devueltos sin abrir. De todo lo que se actúe se dejará constancia en acta, la que será firmada por el funcionario actuante, autoridades que asistan y personas que deseen hacerlo. El presidente del acto deberá además, rubricar los formularios de propuesta y cualquier otra documentación que determinen la reglamentación y los Pliegos. Todos los presentes tendrán derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio fueren procedentes y los proponentes podrán impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los términos que estipula el Art. 23º de la Ley de Obras Públicas.

CAPÍTULO II      ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN

Art.  16º	Estudio y resolución de Adjudicación: Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitación, serán objeto de un estudio e informe preliminar por parte del organismo técnico que corresponda. Este, para completar el estudio previo a la adjudicación podrá solicitar de los proponentes toda documentación que estimare necesaria para expedirse respetando las prohibiciones estipuladas en el Art. 15º de éste Pliego. Si resultaren dos o más propuestas igualmente convenientes se podrá invitar a los proponentes que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se presentarán también bajo sobre cerrado, los que se abrirán el día y hora que se fije, labrándose acta  en presencia de los interesados que concurran.  En virtud de lo establecido por la Ley Provincial 6281, la Municipalidad, previo a resolver la adjudicación, requerirá informe a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social acerca del cumplimiento por parte de la Empresa Licitante de las obligaciones establecidas en el texto de la mencionada Ley 6.281, es decir que en caso de reclamo de trabajadores de una obra pública en concepto de salarios impagos, sumariamente acreditado, designará día y hora de audiencia a los fines de que el Contratista del Estado proceda a exhibir el recibo de pago de las remuneraciones reclamadas. Si no se exhibieren en dicha audiencia en forma inmediata dichos recibos, se girará el oficio de estilo para que se proceda a retener, de los certificados impagos las sumas correspondientes al crédito alimentario. Éstas sumas serán depositadas en el Organismo Administrativo para su efectivización a los reclamos. La adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad fuere más ventajosa, siempre que esté conforme a LAS BASES Y CONDICIONES DE ESTE PLIEGO, y podrá rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a reclamo o indemnización alguna. Ésta adjudicación podrá ser impugnada de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 de la Ley de Obras Públicas. Si antes de la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de oferta y sus prórrogas la propuesta que se adjudica hubiere sido retirada, el proponente perderá la garantía constituida, pudiendo la Municipalidad, sin necesidad de efectuar un nuevo llamado, adjudicar la obra a la oferta más conveniente que siga en orden de mérito.

Art.  17º	Notificación al Adjudicatario: La resolución de la adjudicación se comunicará a todos los oferentes y se notificará fehacientemente al Adjudicatario en su domicilio especial haciéndosele saber que dentro de los diez días corridos de la fecha de notificación deberá concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato. Se podrá contratar la obra con el Proponente que siga en orden de conveniencia, cuando los primeros retiraran las propuestas o no concurrieren a firmar el contrato, en cuyo caso será de aplicación la penalidad referida en el Art. 30º de la Ley de Obras Públicas, siendo en éste caso responsable de los daños y perjuicios que deriven de una nueva adjudicación.

Art.  18º	Afianzamiento del Adjudicatario: Previamente a la firma del contrato el Adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante un depósito en la Tesorería Municipal equivalente al 5% del Monto del Contrato, en alguna de las formas previstas en los Artículos. 9º y  14º del Decreto Nº 313/81.

Art. 19º	Fondo de garantía del contratista:  De cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista, se descontará un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituirá el Fondo de Reparo del Contratista, para el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorios. La formación de este Fondo de Reparo no constituirá límite para las responsabilidades del Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de acción contra éste, ya sea para cubrir diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de sus intereses exigiere.

El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo será devuelto al formalizarse el Acta de la Recepción Definitiva. Estas devoluciones procederán siempre que el Contratista no tuviere pendiente de pago indemnizaciones por daños y perjuicios que corrieren por su cuenta. En el caso de ampliación de la obra o de trabajos adicionales que se autorizaren, se aplicará el mismo procedimiento de depósito de garantía, descuento de certificado y sus devoluciones que el detallado en el anterior y el presente artículo.-

Art. 20º   	Formalización del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17º de este Pliego, el adjudicatario y sus representantes legales y técnicos, deberán concurrir a la Intendencia Municipal para proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra pública, en adelante “el contrato” que en representación de la Municipalidad será suscripto por el Intendente Municipal y el Secretario de Infraestructura, Servicio y Ambiente, previa revisión completa y rúbrica de toda la documentación por la Dirección de Obras Públicas. El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, será por cuenta exclusiva del Adjudicatario, ya que la Municipalidad está exenta de dicha imposición. Todos los documentos del Contrato se formalizarán en tres ejemplares.

En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su nombre, deberán justificar legalmente su personería.

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta (60) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario podrá solicitar que ésta se deje sin efecto, con devolución del depósito de garantía, pero sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna.

Art. 21º 	Protocolización del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se elevará a escritura pública ante el escribano Municipal; la totalidad de los gastos de la misma será por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolización. Si fuere a pedido de la Municipalidad y el adjudicatario no concurriere al acto de protocolización para el que se citará con diez (10) días corridos de anticipa0ción perderá el Depósito de Garantía y deberá reponerlo dentro de los treinta (30) días corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar administrativamente caduca la adjudicación.

Art. 22º	Domicilio del Contratista y Jurisdicción Administrativa: En el Contrato, a efectos del cumplimiento del mismo, el Contratista deberá constituir domicilio especial dentro de la Ciudad de Mendoza de la Provincia de Mendoza y aceptará la jurisdicción administrativa en toda cuestión relativa al contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma expresa al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o jerárquico según correspondiere.

Art. 23º	Documentación del Contrato: Serán documentos integrantes del Contrato que simultáneamente ambas partes suscribirán en tres ejemplares:  A) La documentación de la Licitación Pública enumerada en el Art. 4º de este Pliego; B) Las aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuación de consultas a que se refiere el Art. 6º de este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9º  de este Pliego; D) El Decreto de adjudicación; E) El plan de marcha de obra aprobado por la Municipalidad. Asimismo integrarán el contrato la siguiente documentación que durante el cumplimiento del mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que hará fe en lo pertinente: A) El acta de iniciación de los trabajos. B) El acta de replanteo de la obra; C) El libro de órdenes de la inspección; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante la ejecución de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes contratantes. La Municipalidad entregará además sin cargo al Contratista, tres ejemplares simples y ordenados de la documentación del Contrato una para su oficina de Empresa, otro para su Oficina de Obra y el tercero para su utilización en obra.

Art. 24º 	Transferencia de la Adjudicación o del Contrato: Sólo se admitirá la transferencia parcial o total de la adjudicación o del Contrato, a personas o empresas que cumplieren las condiciones del Art. 33º de la ley de Obras Públicas, en las mismas condiciones se admitirá la asociación del Contratista con terceros  que lleven a cabo la construcción de la Obra. En el caso de que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor será responsable, no solamente de la parte no transferida, sino también de la parte cedida de la adjudicación o del contrato. La misma responsabilidad existirá en el caso de que la transferencia sea total y se hiciere en forma dividida. Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola persona o empresa, ésta sustituirá al transferidor quien quedará libertad de todas sus responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luego que este nuevo Contratista hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere constituido el depósito de garantía. En ningún caso la transferencia parcial o total del Contrato podrá hacerse sin previa autorización de la Municipalidad, la que podrá dejar sin efecto la adjudicación o rescindir el Contrato, con pérdida a favor de la Municipalidad del depósito de garantía en ambos casos, si se comprobare cualquier transferencia parcial o total realizada sin su aprobación previa. En cuanto a los denominados “Subcontratos”, se ajustarán al régimen detallado en el Art. 48º de este Pliego.

CAPITULO III – DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA.

Art. 25º 	Representación de la Municipalidad: la Dirección Técnica de la Municipalidad sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se harán efectivos por intermedio de la Dirección de Obras Públicas a través del personal de Inspección que ésta designe.

Art. 26º	Representación del Contratista: El Contratista y su Representante Técnico, designado en el Contrato, atenderán permanentemente la Obra.

En horas de trabajo permanecerá en obra un representante con título equivalente al establecido en el Art. 9º  del Pliego Particular, autorizados por aquellos en Libros de Actas de la Obra, para recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las observaciones, instrucciones y órdenes de inspección.

Art. 27º	Libros de obra: La Inspección guardará siempre en obra tres libros de obra debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por la Dirección de Obras Publicas, en los cuales constarán todas las comunicaciones recíprocas y actas conjuntas de la inspección y el Contratista. Estos libros de obra son los siguientes: A) El Libro de Órdenes de la Inspección; B) El Libro de Pedidos del Contratista; C) El Libro de Actas en que se dejará constancia de las Actas de Inicio, de Medición, de Recepción y de cualquier otro Acta que resultare necesaria realizar.

Art. 28º	Dirección de Obra: La dirección de obra estará a cargo de la Inspección y solamente éste podrá dar al contratista las observaciones, instrucciones y órdenes que entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y para la correcta ejecución y prolijo acabado de la  obra. También estarán exclusivamente a cargo de la Inspección la Interpretación y aplicación de la documentación en sus aspectos técnicos y de las normas de medición y para la confección de los certificados y la resolución de divergencias que surgieren durante la ejecución de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de los materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecución de los trabajos; por lo que en ningún caso podrá el Contratista suspender la ejecución de la obra, porque existieren divergencias  sin resolver. Al respecto serán de aplicación las demás estipulaciones concordantes de este Pliego.

Art. 29º	Cumplimiento de las órdenes: Salvo aclaraciones explícitas en contrario, se entenderá que las órdenes asentadas en el libro respectivo estarán dadas dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importarán modificaciones de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

El Contratista o su Representante autorizado, deberá notificarse en el Libro de Órdenes, aún en el caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente asentar su reclamación en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo recibo de Inspección, dentro de los cinco días corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese plazo sin haber hecho uso de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado su notificación en el Libro de Ordenes, quedará luego sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto y la observación opuesta por el contratista a cualquier orden de la Inspección, no eximirá la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello la Inspección podrá mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose su importe resultante del próximo certificado que se le extienda o del fondo de garantía si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el Art. 12º del Pliego Particular de Bases.

CAPÍTULO IV - ORGANIZACIÓN DEL OBRADOR

Art. 30º 	Replanteo de las obras: La Dirección de Obras Públicas comunicará al contratista, con una anticipación mínima de cinco (5) días, la fecha de iniciación del replanteo. En la fecha indicada el inspector iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, estableciendo señales o puntos fijos de referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las señales necesarias para la ubicación de las obras, el replanteo consistirá en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista.  En base a dichos puntos fijos o señales, el Contratista complementará, a medida que el estado de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la Inspección introduzca durante el curso de las obras.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasione el replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalle que la Dirección de Obras Municipales considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las obras a ejecutar y se efectuará íntegramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se realizará un replanteo parcial de las mismas.

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente por causas no imputables al Contratista, éste podrá exigir:

- Ampliación del plazo contractual pero sólo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza o importancia de la obra y el plazo contractual;

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado daños o perjuicios materiales.

Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a reclamo, deberá hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo.

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, deberá ser presentado circunstancialmente dentro de los treinta (30) días posteriores a su terminación, vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contará a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley nº 4416. Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijará una nueva fecha con cinco (5) días de anticipación. Si tampoco concurriese a esta segunda citación, sin que existan a exclusivo juicio de la Dirección, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo concurrido observare el replanteo realizado, se documentará en los libros de órdenes de servicio o de notas de pedido según corresponda, con la certificación de autoridades competentes y se considerará que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la Dirección declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.

Art. 31º	Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveerá a la Inspección el instrumental necesario para efectuar el replanteo y medición de Obra. En el caso de incumplimiento se hará pasible de una multa.

Art. 32º	Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspección, proveerá y colocará los letreros de obra contemplados en el Pliego Particular de Bases y los ejecutará de acuerdo a las medidas, materiales y diseño y leyenda del plano contractual respectivo.

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervención en la obra deberán solicitar a la Inspección la correspondiente autorización.

Art. 33º	Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador será prohibida a toda persona ajena a la obra o que no exhibiere autorización a su nombre firmada por la Inspección o Intendente Municipal. El contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioros y robos de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o más serenos permanecerán en la Obra todas las noches. El Contratista tomará medidas especiales de precaución y colocará luces de peligro en todas aquellas partes que durante el transcurso de la Obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situación. Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la recepción provisoria de la obra.

Art. 34º 	Instalaciones de agua y electricidad: El Contratista gestionará y abonará exclusivamente a su cargo la provisión del agua y energía eléctrica para la obra y demás servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

Art. 35º 	Servicio de Obra: El Contratista construirá a su cargo los vestuario de su personal, habilitará igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicio que en este aspecto establezca el Pliego Particular de Bases.

Art. 36º	Depósitos y Talleres: El Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados. Los materiales no se apilarán en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someterán  los entrepisos a sobrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados.

Art. 37º	Equipos y Enseres: El Contratista usará métodos, equipos, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspección aseguren una ejecución y un acabado satisfactorio y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

El hecho de que la Inspección no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

Art. 38º	Comodidades para la Inspección: El Contratista proveerá las comodidades para la inspección  indicadas en el Pliego Particular de Bases.

Art. 39º	Movilidad para la Inspección: El Contratista proveerá a la Inspección de un automotor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10º del Pliego Particular, en buen estado a la fecha de aprobación del contrato y con un seguro total. Será por cuenta del Contratista el conductor, combustible, lubricantes y garaje para guardarlo, como así también reparaciones y repuestos, asimismo la documentación necesaria para la libre circulación del mismo. Un mes después de la recepción provisoria de la obra, el vehículo quedará de propiedad exclusiva de la Empresa Contratista. Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones del vehículo, el Contratista deberá proveer a la Inspección otro de características similares al pedido.

Art. 40º	Personal de servicio de la inspección: El Contratista pondrá bajo las órdenes de la Inspección, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las operaciones topográficas, extracción y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc., desde la fecha de iniciación del replanteo hasta la medición final de los trabajos ejecutados.

Art. 41º	Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de todo el terreno, se harán en forma permanente. El Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la recepción provisional de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos. Cumplida el acta de recepción provisoria el Contratista procederá a completar de inmediato el retiro de todas las instalaciones y construcciones provisorias del obrador.

Art. 42º	Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Además de velar por el cumplimiento de normas de prevención, el Contratista proveerá, distribuirá convenientemente y mantendrá en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relación con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serán realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de ventarrones o de sismo. Tomarán asimismo todas las precauciones necesarias para evitar  posibles inundaciones originadas en las crecientes que son previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, los perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por la causa, no serán motivo de reclamación de ningún orden por parte del mismo, ni causal justificativo de ampliación de plazo.

Art. 43º	Pólizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes de iniciar la Obra, el Contratista entregará a la inspección las Pólizas de Seguros, o sus copias legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el presente artículo y sin cuya presentación, así como de los comprobantes de pago de primas, no se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados. Todos los seguros serán contratados en compañías aseguradoras de reconocida trayectoria y bajo pólizas aprobadas, según la legislación vigente. Los seguros serán:

- contra accidentes y daños a terceros, por la totalidad de la Obra y por el monto del Contrato.

- Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.), habilitada para ello, requisito que será exigido también a subcontratistas y destajeros.

- Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspección. Para esta obra tener en cuenta 4 (cuatro) personas afectadas a la Inspección.

Además deberá dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales 19587 y 24557 de Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo respectivamente como así también al decreto del Poder Ejecutivo de la Nación 911/96 y de toda la legislación conexa y complementaria.

CAPITULO V  -  EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Art. 44º	Personal de obra: El Contratista solo empleará en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en número suficiente para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan de  Trabajos de Obra; toda persona que a juicio de la Inspección fuere incompetente o no trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspección, deberá ser inmediatamente retirada de la Obra y no podrá volver a trabajar en la misma. A efectos de reclutamiento de personal para la ejecución de los trabajos contratados, el Contratista deberá observar las disposiciones del Art. 11º de la Ley 4359 (trabajos para liberados y excarcelados).

A tal fin se fija un DIEZ POR CIENTO (10%) del total del personal, el cupo que deberá afectar el Contratista para el cumplimiento de aquella disposición.

Art. 45º	Registro y pago del Personal: Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales, el contratista exhibirá la lista de jornales en lugar bien visible de la obra.

En todos los demás aspectos que interesaren o afectaren al personal del Contratista, éste deberá cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de las legislaciones y reglamentaciones nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente, en vigencia. Será motivo de suspensión del pago de los certificados en trámite, la falta de cumplimiento de esta obligación contractual. Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajos a destajo. El cumplimiento de lo establecido en este artículo será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección al extender cada certificado, a cuyo efecto el Contratista exhibirá los libros que se le requieran. Tesorería de la Municipalidad no efectuará pago alguno de certificados, sin la constancia escrita de la Inspección de haber cumplido el Contratista con las condiciones mencionadas anteriormente; la demora en el pago de certificados motivada por incumplimiento de las mismas, o por la falta de comprobantes que acrediten su cumplimiento no dará derecho a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. La falta continuada por dos veces, o por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo dispuesto, en este artículo, podrá hacer pasible al Contratista de la rescisión del Contrato. Iguales obligaciones y formalidades deberán cumplir los Sub-contratistas, por quienes el Contratista está también sujeto a las mismas penalidades arriba descritas.

Art. 46º	Trabajo Nocturno o en días festivos: No se trabajará en las horas comprendidas entre la puesta y salida del sol, ni en los días de descanso obligatorio, ni los sábados después de las 13:00 (trece) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del Contratista, la Inspección autorizará a trabajar en los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior, siempre que el Contratista cuente con el consentimiento de la Dirección de Obras Públicas.

En estos casos será por cuenta del Contratista, además de los suplementos que establecen las disposiciones vigentes para su personal obrero, la siguiente sobre asignaciones para el personal de la Inspección:

- Días hábiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una tarea de 8  (ocho) horas, 50%en mas (cincuenta por ciento).

- Sábados, domingos y feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100%en mas (cien por ciento).

- Días hábiles domingo y feriados entre las 21:00 (veintiuna) y las 7:00 (siete) horas diarias del día siguiente 100% en mas(cien por ciento).

Las fracciones menores de una hora se computarán como una hora completa.

Para establecer las sobreasignaciones que corresponderán a cada Inspector y/o Sobrestante, se determinará el jornal horario dividiendo por 120 (ciento veinte) el sueldo mensual que aquel tenga asignado (incluido bonificaciones por antigüedad, título, asignaciones familiares, etc., en el correspondiente mes)

Los importes  que por este concepto resulten, estarán a cargo del Contratista y le serán deducidos del Certificado correspondiente al mes en el cual se ha realizado el horario extra.

Art. 47º	Empresas de Servicios Públicos:

a) A pedido del Contratista la Dirección gestionará de las Empresas de los

Ferrocarriles, Telégrafos, Distribuidora de Gas Cuyana, Obras Sanitarias Mendoza S.E. etc., la remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, salvo indicación contraria establecida en el Pliego.

b) El Contratista solicitará la remoción con una anticipación no menor de 60

(sesenta) días, salvo cuando se tratare de líneas y/o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la anticipación mínima será de cuatro meses y en ningún caso el Contratista podrá trasladar sin el consentimiento previo de la persona o entidad interesada,  ninguna instalación, ya sea subterránea o aérea, conductos de agua, aguas servidas, cables, líneas aéreas, eléctricas, telegráficas o telefónicas, etc.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberán presentar la misma solidez y seguridad que antes de ejecutados. El Contratista será responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del daño causado.

c) La Dirección no abonará suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato a causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

Solamente tendrá derecho a indemnización el Contratista, cuando dichos obstáculos no figuren en los planos u otros documentos del Contrato y que además por su naturaleza escapen a una inspección visual del terreno.

Art. 48º	Sub-contratistas: El Contratista ocupará únicamente destajeros y sub-contratistas aceptados por la Inspección por lo cual y con la anticipación de quince días corridos, el Contratista someterá a su aceptación la nómina completa de los probables sub-contratistas, con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios. Contra el rechazo de aceptación de sub-contratistas, el Contratista sólo podrá solicitar reconsideración al Secretario de Infraestructura Servicio y Ambiente de la Municipalidad, cuya decisión será definitiva. El consentimiento de ocupación de destajeros y sub-contratistas no eximirá al Contratista de ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos serán directos entre la Municipalidad y el Contratista. Este facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea y sucesiva en todos los trabajos y someterá al juicio decisivo de la Inspección todo hecho o conflicto de carácter técnico que se produjere en obra.

Art. 49º	Abastecimiento de materiales: El Contratista tendrá siempre en obras las cantidades de materiales que, a juicio de la Inspección se necesitaren para la buena marcha de los trabajos. Todos los materiales y productos de la industria serán de primera calidad,  de marca acreditada y exentos de imperfecciones, tendrán las características prescriptas en los demás documentos del contrato.

Art. 50º	Aceptación o Rechazo de Materiales y Trabajos: El Contratista facilitará a la Inspección todos los medios a su alcance para la inspección y control de los materiales y trabajos. La Inspección podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los contratados, los que serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo que señalare la orden respectiva.

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección previa notificación con indicación del lugar de depósito, podrá disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que originen. La Dirección no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.

A pedido del Contratista, la Inspección podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable. A los efectos de verificar su calidad y resistencia la Inspección podrá exigir pruebas y ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o ya empleados, cuyos gastos serán por cuenta del Contratista si se comprobare algún defecto o por cuenta de la Municipalidad si resultaren satisfactorios, salvo las pruebas y ensayos que el Pliego de Especificaciones Técnicas enumera como obligatorias para el contratista que serán a cargo de éste. Asimismo la inspección podrá hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o estructura que a su juicio estuviere deteriorado o mal ejecutado. Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes aquellos trabajos que fueran ejecutados con materiales, estructuras y normas, etc.,  de mayor valor que los convenidos pero convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstáculo para  el rechazo. Las demoras motivadas por rechazo de materiales o trabajos serán imputables al Contratista, para este artículo y el 52º de este Pliego serán de especial aplicación los procedimientos establecidos en al Art. 29º del mismo.

Art. 51º	Suministros de Materiales por la Municipalidad y Acopios: Salvo expresa aceptación del Contratista en cada caso, y disposiciones en contrario del Pliego Particular de Bases, la Municipalidad no podrá suministrar materiales y accesorios para la Obra que estén comprendidos en el Contrato o sus adicionales; pero en caso de que la Municipalidad los suministre, el Contratista será responsable de los daños que experimentaren y del uso técnico o económico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la Municipalidad desde su efectiva entrega a la Contratista.

Art. 52º	Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar  una vez cubierto, serán revisados por la Inspección antes de ser cubierto, a cuyo efecto el Contratista le dará aviso con anticipación de tres días corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperará por ese plazo su autorización previa, y la Inspección podrá hacer descubrir a costa del Contratista, para inspeccionarlo, todo trabajo o material que quedare oculto sin este requisito previo.

Art. 53º	Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que establecen los planos, las especificaciones y los demás documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o en las Especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno; pero sin menoscabo de su derecho al cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenados conforme al Art. 56º de este Pliego.

Art. 54º	Garantía de los Materiales de Trabajos: El Contratista garantiza la buena calidad de los trabajos y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieren experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la obra el reparo de los defectos, desperfectos, averías, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los defectos resultantes del uso indebido de elementos  constructivos o de instalaciones.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o mano de obra, será según lo disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por el Contratista, a su costa, dentro del plazo que le fije la Inspección. En caso que no lo hiciera la Inspección podrá realizarlo por cuenta de aquél.

Art. 55º	Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el Contratista pondrá a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamación y demanda que pudiere originar su uso indebido en la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por tal motivo prosperaren, el contratista deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas a que dieren lugar.

CAPITULO VI  -  ALTERACIONES DE LA OBRA.

Art. 56º	Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendrá derecho a que el Contratista ejecute trabajos adicionales de modificaciones, ya sea de aumento o disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, previa orden de la Inspección en el libro respectivo y de la trascripción en el Libro de Actas de la Obra, de la respectiva resolución de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo las condiciones previstas en los Artículos 16º y 49º al 56º de la Ley de Obras Públicas Nº 4416. La Inspección solo podrá ordenar por sí, modificaciones o adicionales sin cargo, ni perjuicio para la Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seguridad, urgencia o necesidad, o por sus facultades emergentes de los artículos 28, 50 y 53 y concordantes de éste Pliego. Toda ampliación o reducción de obra significará un reajuste del Plazo Contractual, el que deberá ser fijado por la Dirección de Obras Públicas con la conformidad del Contratista.

Art. 57º	Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento, creación, disminución o supresión de ítem, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del monto del Contrato, ya sea en más o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un nuevo Plan de Trabajo, dentro de los 10 (diez) días de la respectiva orden de servicio dada por la Inspección, para ser sometida a la aprobación de la Municipalidad.

Se considerará que hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspección, rige el Plan de Trabajo aprobado, por lo tanto en el nuevo Plan de Trabajos aparecerán las modificaciones a partir de esa fecha.

Art. 58º	Planos conforme a Obras: En el acto de la recepción provisoria de la obra, el Contratista deberá hacer entrega de los planos conforme a las obras e instalaciones ejecutadas, confeccionadas con el mismo criterio y en forma semejante a los planos que integraren la documentación del Contrato, y con la constancia de su aprobación por la Inspección. El plazo en que deberán entregarse las mismas es el establecido en el Pliego Particular de Bases.

CAPITULO VII  -  PLAZOS Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.

Art. 59º	Plazos de Ejecución: El plazo para la ejecución de la obra se establece en el Art. 6º del Pliego Particular.

Art. 60º	Actividad y Terminación de los Trabajos: El contratista pondrá su mayor diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias. Las demoras que pudieran producirse por falta o poca atención de las mismas, no se descontarán a los efectos del plazo de terminación de la obra. Cuando por abandono, negligencia u otra forma de desatención de la obra se llegare a un ritmo de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento del plazo de entrega, la Municipalidad, con la Dirección y conducción de la Inspección, podrá adquirir materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos en el contrato por cuenta y cargo del Contratista y ello no eximirá a este de sus responsabilidades derivadas de falta de terminación de la obra dentro del plazo estipulado y demás obligaciones concordantes.

Art. 61º	Prórroga de plazos: El Contratista, dentro de los (5) días corridos de producida la causa, podrá solicitar a la Inspección la prórroga del plazo final de ejecución o de plazos parciales de Plan de  Trabajos de Obra, por causa fortuita o de fuerza mayor, o por encomienda de importantes trabajos adicionales o de modificaciones, pero no por accidentes climáticos normales, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos contractuales. En cada caso dentro de los cinco días corridos del pedido del Contratista, la Inspección le comunicará la resolución que al respecto estimare corresponder.

Art. 62º	Mora Automática: Al vencimiento del plazo de terminación de la obra o de los plazos parciales establecidos o de su prórroga debidamente otorgada, y si no hubiere entregado la obra de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de ejecución establecida en este Pliego y en el Plan de Trabajos de Obra, el Contratista entrará automáticamente en mora sin necesidad de ningún requerimiento. Además de las multas previstas en el Art. 75º de este Pliego por mora en la terminación de la obra, el Contratista tomará a su exclusivo cargo los gastos de inspección consecuentes de la misma.

Art. 63º	Verificación y Recepción Provisorias: Terminada la Obra la Inspección procederá a su verificación y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus órdenes en cuanto a sus cantidades, aparente calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, la Inspección librará el Certificado de esta operación en el Libro de Actas de la Obra, “Ad-referendum” de que el Departamento Ejecutivo proceda a la ratificación de la recepción  provisoria de la obra mediante Resolución respectiva con la firma del Intendente Municipal. En el Acta se consignará la fecha de efectiva terminación de la obra, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. En caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificación o de que no contestare la invitación la que deberá hacerse en el Libro de Ordenes de la Obra, la Inspección efectuará por sí y ante si esa diligencia, dejando constancia de la citación y ausencia del Contratista y Representantes autorizados.

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para efectuar las pruebas establecidas en Pliegos y Especificaciones Técnicas. Si después de 10 (diez) días de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiere provisto dichos elementos, la Inspección podrá efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que este tenga derecho a reclamación. El importe de los gastos así ocasionados le será deducido de cualquier suma que tenga a cobrar.

Además debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76º de la ley 4416.

Art. 64º	Plazo de Garantía: Durante el Plazo de Garantía, que será según lo establecido en el Art. 8º del Pliego Particular, el Contratista deberá cumplimentar lo determinado en el Art. 54º de este Pliego.

Art. 65º	Verificación - Recepción Definitiva: Transcurrido el plazo de garantía tendrá lugar la verificación y recepción definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizarán previamente las pruebas que la Inspección estimare necesarias para la completa comprobación del buen estado de las construcciones y del correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la recepción provisoria.

Art. 66º	Devolución del Fondo de Garantía: Dentro de los treinta (30) días corridos del acto de ratificación por la Intendencia Municipal de las recepciones provisoria y definitiva, le serán devueltos al Contratista las partes proporcionales del fondo de garantía de las condiciones estipuladas en el Art. 19º de este Pliego.

Art. 67º	Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva serán separadas respectivamente para las distintas etapas, según el Art. 59º o según se establezca de común acuerdo entre la Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminación de obras parciales, fraccionándose también las devoluciones del Fondo de Garantía proporcionalmente a los respectivos montos.

CAPITULO VIII  -  PAGO DE LA OBRA.

Art. 68º	Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicarán a cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma de liquidación.

En los precios del Contrato están incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista y su transporte, siempre que su pago no esté previsto en Item respectivo de contrato, el costo de la mano de obra y vigilancia, gastos de administración y beneficios, provisión y depreciación de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, así como todo otro medio de trabajo o gasto necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también los impuestos pertinentes.

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que resultare de la medición y liquidación finales, la Municipalidad abonará mensualmente al Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con carácter definitivo, previamente certificado por la Inspección y sucesivamente aprobados por Dirección de Obras Públicas, la Contaduría General y la Intendencia Municipal y de acuerdo a las normas y tramitaciones vigentes.

Art. 69º	Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de propuestas deben efectuarse en sus importes totales por Items, en cifras expresadas en PESOS y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas que dé se considerará la cotización correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 6º del Decreto Provincial Nº 313/81.

Art. 70º	Mediciones de Trabajos: las Obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones se medirán mensualmente salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para postergar las mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutados tan lentamente que no existan cantidades apreciables de la obra nueva. El Contratista o su Representante Técnico debidamente autorizado, está obligado a asistir a todos las mediciones, las que se realizarán dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir del primer día siguiente al mes de ejecución; si se negase a presenciar las mediciones se le tendrá por conforme con el resultado de la operación. En los cómputos, estimaciones o estas mediciones, deberá constar la conformidad o ausencia del Contratista o de su Representante; en el caso de que no estuviere conforme con las clasificaciones o mediciones de trabajo, deberá así manifestarlo y dentro de los quince (15) días corridos ratificará su disconformidad, detallando las razones que le asistieren, sin cuyo requisito u observación quedará sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas, que la Dirección considera necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

Art. 71º	Certificados Parciales: La Empresa Contratista estará obligada a confeccionar y presentar a la Dirección de Obras Públicas el Certificado mensual de obra a precio unitario básico de la propuesta, detallando las cantidades ejecutadas de cada uno de los rubros del Formulario Oficial de Propuestas. Los certificados deberán ser presentados dentro de los ocho (8) días hábiles contados a partir del primer día siguiente de ejecución. Para ello el Contratista presentará con anterioridad un certificado borrador por duplicado, para su revisión y conformado provisorio por parte de la Inspección. La Inspección una vez suscripto por el Contratista y por la Inspección le entregará al Contratista una copia simple “no negociable”, cumplido los trámites de práctica según el Art. 68º de este Pliego se le dará al Contratista, a su pedido, una copia autenticada.

En caso de disconformidad del Contratista o vencido el plazo estipulado anteriormente, la Inspección extenderá, no obstante, el Certificado de oficio, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo, que se resolverán en definitiva por el procedimiento establecido en el Art. 89º de este Pliego. Del importe del certificado mensual, se descontará el 5% (cinco por ciento) establecido en el Art. 19º de este Pliego (Fondo de Reparo).

Art. 72º	Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los artículos 70º y 71º de este pliego, será pagado por la Tesorería de la Municipalidad dentro de los 60 (sesenta) días corridos contados desde el primer día posterior al de ejecución de los trabajos o acopio, al menos que el Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de que el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramitación normal será de aplicación lo dispuesto por el Art. 60º de la Ley de Obras Públicas.

Art. 73º	Pago de Intereses: Si el pago de un certificado parcial se retrasara más del plazo estipulado en el artículo anterior, el Contratista tendrá derecho únicamente a reclamar intereses conforme a lo establecido por el Pliego Particular de Bases. También se reconocerán los costos financieros conforme lo establece el complemento financiero también incluido en el aludido Pliego Particular.

Art. 74º	Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozará de las mismas franquicias sobre gravámenes fiscales a que tenga derecho la repartición como institución del Estado para las obras que realice por Contrato, pero correrá por su cuenta el pago de los impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes  a la fecha de licitación de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.

Art. 75º	Multas: el Contratista se hará pasible a las multas cuyas causa e importes se fijan en el Art. 12º del Pliego Particular.

El importe de las multas se hará efectivo por pago o por compensación, según lo establece el Art. 77º de este Pliego.

Art. 76º	Acumulación de Multas: Cuando el importe de las multas por demoras en la ejecución o terminación de la obra y de acuerdo al artículo anterior y al Art. 12 del Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el QUINCE POR CIENTO (15%) del valor contractual, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato. Esta sanción por retardo no liberará al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes de la demora.

Art. 77º	Compensación de Créditos y Débitos: la compensación del crédito del Contratista y de su deuda con la Municipalidad por multas y otros conceptos relacionados con la Obra, se operará automáticamente desde el instante mismo de la existencia de ambos créditos y deudas. Si a la compensación resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podrá deducirlo del Fondo de garantía o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar ese fondo dentro de los quince días corridos de producida esa deducción.

Art. 78º	Cesión de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesión fuere notificado por acto público a la Municipalidad, serán cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el importe líquido que resultare de una vez operada la compensación referida en el anterior artículo y previa retención de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros del Contratista, si los hubiere.

Art. 79º	Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento del presente Pliego y que no están previsto en los rubros del Presupuesto oficial, no recibirán pago directo alguno, conviniéndose que están incluidos dentro de los demás Ítem del Presupuesto General de la Obra.

CAPITULO IX  -  RESCISIÓN DEL CONTRATO

Art. 80º	Causas, Notificación y Efectos: El contrato podrá rescindirse por derecho de la Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los artículos 80 a 88 de la Ley  de Obras Públicas y en los artículos 24, 45, 76 y concordantes de este Pliego. En caso de quiebra fraudulenta el Contratista perderá su fondo de garantía sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieran corresponder. Las causas de rescisión que a criterio de una de las partes contractuales fueren imputables a la   otra, lo será comunicado a ésta por telegrama colacionado.

Producida la rescisión se procederá conforme a los citados artículos de la Ley de Obras Públicas.

CAPITULO X  -  RESPONSABILIDAD

Art. 81º	Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Artículo 43º de la Ley de Obras Públicas y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto de la Obra y de los estudios que les han servido de base, recaerá en primera instancia sobre la Municipalidad, sin que ello exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes del proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de la responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y por la emergente del artículo 43º de la Ley de Obras Públicas.

Art. 82º	Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones relacionadas con la ejecución de la Obra, el Contratista cumplirá estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y policiales y demás disposiciones públicas vigentes y será responsable y estará a su cargo el pago de multas y resarcimiento de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infracción a las mismas.

Asimismo, el Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47º) que presentará ante las autoridades correspondientes previa revisación y conformidad de la Inspección y que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial del Contratista cuando previamente así lo autorizare la Inspección. Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones serán confeccionadas por el Contratista.

La documentación que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobación de las inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas públicas serán entregadas por el Contratista a la Inspección como previo requisito indispensable a la verificación de Obra a los efectos de la recepción definitiva.

Art. 83º	Daños a Personas y Propiedades: El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones y disposiciones necesarias para evitar daños a personas, propiedades y a la Obra misma y será responsable por los accidentes que ocurren a obreros, empleados u otras personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correrán por cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisoria de la Obra y durante la ejecución de trabajos complementarios que se ejecutaren en el período de garantía. La Municipalidad podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Art. 84º	Daños a Instalaciones de Servicios Públicos: El Contratista será el único responsable de los daños que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios públicos, o los emergentes a terceros, quedando obligado a su inmediata reparación. Los gastos que demanden las reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la Repartición a la cual pertenece el servicio dañado, serán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Art. 85º	Responsabilidad Legal: El Contratista será responsable de sus trabajos conforme a la Ley de Obras Públicas, a los artículos 1109, 1113, 1630, 1631 y 1645 y demás concordantes del Código Civil y a las demás leyes vigentes y sin exclusión de la aplicación de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la recepción definitiva de la Obra el Contratista no quedará libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que pudieren resultar en la ruina de la Obra, en estos casos la Municipalidad tendrá sesenta días corridos, a partir de su descubrimiento,  para denunciarlos al Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente artículo.

Art. 86º	Prescripción: En cumplimiento del Art. 3957 del Código Civil por el que la acción que aún no ha nacido no puede prescribir y también porque las condiciones antisísmicas de la Obra sólo se pueden comprobar por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana intensidad, el término de la prescripción del Art. 4023 del Código Civil aplicado a las responsabilidades con Contratista por las causas determinadas por el Art. 1646 del mismo, correrá desde las veinticuatro horas del día en que se produjere la ruina total o parcial de la Obra, aunque sin menoscabo de los eventuales descargos del Contratista previsto en la legislación vigente.

Art. 87º	Ejecución de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o naturaleza de las obras lo justificare, la Municipalidad podrá aceptar propuestas de dos empresas ocasionalmente asociadas para la construcción de la obra de que se trata y en caso de adjudicación ambas empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento integral del contrato.

Estas Uniones Transitorias se regirán por los Art. 377º y siguientes de la Ley Nº 19.550 y su modificación establecida por ley Nº 22.903.

Art. 88º	Normas de Interpretación: El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la realización de la obra. La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc. En caso de que algunas cláusulas o artículos claros aparecieran en contradicción tendrán la primacía resultante del siguiente orden de prelación de los documentos del contrato, con sus respectivas modificaciones que convinieren ambas partes contratantes:

1º)   Ley de Obras Públicas 4416 y sus Decretos reglamentarios.

2º)   El Contrato.

3º)   El Pliego Particular de Bases.

4º)   El presente Pliego de Bases Generales.

5º)   La propuesta del Contratista.

6º)   Los planos de detalles y sus planillas.

7º)   Los planos generales.

8º)   Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares.

9º)   Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales.

10º) Las Memorias descriptivas y Listas de Trabajo.

En caso de que con este orden de prelación no se lograre armonizar aquella contradicción, serían de aplicación los principios generales expresados en el Art. 1198 del Código Civil y el Art. 217 del Código de Comercio y supletoriamente las bases de interpretación del Art. 218 de este mismo Código. Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las órdenes de la Inspección establecido en los Artículos 28,29 y 54 y demás concordantes de este Pliego.