PLIEGO PARTICULAR DE BASES

ART 1º   OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación Pública tiene por  objeto la construcción de la obra: Modulo 13 “Repavimentación  calles varias Barrio LA FAVORITA.”

ART 2º    PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecución de los trabajos que se licitan asciende a la suma de  $ 11.489.205,00.-(Pesos:  Once millones, cuatrocientos ochenta y nueve mil, doscientos cinco con 00 centavos.).

ART 3º  RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepción y apertura de las propuestas se efectuará hasta el día..........….de....................................... de 2013, a las.........horas en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la  Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio Nº 500- 5º PISO. Una vez recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo lugar se procederá a la apertura y lectura de las mismas.

Bajo ningún concepto se recibirán propuestas pasados el día y la hora señalados, como tampoco se recibirán ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas últimas solo serán recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 25 de la Ley  Nº 4416.

ART 4 º  VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACIÓN: Se fija el valor de la documentación en la suma de PESOS: Doce mil  ($ 12.000.-). Por su adquisición se extenderá el correspondiente  recibo oficial, el cual deberá acompañar a la propuesta.

El sellado municipal que grava a la propuesta, mencionado en el Art. 9º del pliego General de Bases, asciende a $ 335,00 (trescientos treinta y cinco  pesos).

ART 5º   CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentación de la propuesta los oferentes deberán contar con la suficiente capacidad de contratación para la ejecución de obras de  INGENIERÍA, reservándose la Municipalidad el derecho que le acuerda el Art. 16º del Pliego General  de Bases Generales de exigir documentación complementaria durante el período de estudio de las ofertas que acredite el cumplimiento de la capacidad exigida en el presente artículo.

ART 6º  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a 	ejecutar de conformidad a la documentación que integra el Contrato de 	obra deberán ser ejecutados en un plazo de 180 días corridos. 	Asimismo deberá tenerse en cuenta el cronograma de ejecución de los 	trabajos conforme a lo establecido en el plan de trabajos  contractual.

La fecha de iniciación de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la contabilización del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez días corridos posteriores a la firma del Contrato y corresponderá a la fecha suscripta del Acta de Inicio de Obra.

ART 7º     SISTEMA DE CONTRATACIÓN. ACOPIOS: A los fines de la ejecución de los trabajos que el adjudicatario deberá realizar, se adopta el sistema de UNIDAD DE MEDIDA según lo define el Art. 6º, inc.a) del Decreto Nº 313 / 81. En esta Obra NO se contemplan anticipos para Acopios.

ART 8º  PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de la obra queda establecido en un (1) año a partir de la fecha de terminación de los trabajos establecida en el Acta de Recepción  Provisoria.

ART 9º     REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo establecido por el Art. 26º del Pliego de Bases Generales el  Contratista podrá asumir personalmente la conducción de los trabajos, siempre que posea título habilitante que satisfaga las exigencias consignadas más adelante. De lo contrario deberá contar con un representante técnico que esté habilitado por el Colegio o Consejo inherente a la profesión. En éste segundo supuesto, es decir que el representante técnico no sea propietario de la firma oferente o no la integre, deberá acompañar copia del acta de directorio o disposición contractual en la que se le asigne tal carácter. Si actúa en relación de dependencia con la firma oferente deberán acompañar una nota firmada por el representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se desempeña en tal carácter. Deberá poseer título de Ingeniero Civil o en Construcciones.

El adjudicatario al firmar el contrato deberá presentar el formulario que exigen los Arts. 37º ó 46º, según corresponda, de la ley 5908. Estos formularios serán exigidos en cualquiera de los casos mencionados precedentemente.

Para la función de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley Nº 4416 y por el Estatuto del Empleado Público.

ART. 10º  MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN: A los fines de lo dispuesto por el art. 39º del Pliego General de Bases se requieren dos (2) vehículos automotor.

Uno de ellos será una unidad sin uso tipo utilitario con 5 puertas, cuatro laterales (dos por lado) y una posterior que deberá ser  batiente de dos hojas. Las puertas traseras podrán ser corredizas.                    Todas las puertas deberán tener cristales. Los cristales de las puertas traseras deberán abrirse (podrán ser batientes), llevará vidrio fijo en lateral baúl. La motorización será a nafta, cilindrada no inferior a 1600 cm3. Como equipamiento de fábrica tendrá asientos para 5 personas con sus respectivos cinturones de seguridad, aire acondicionado, dirección asistida, dos airbag frontales, radio AM/FM con CD. Esta unidad automotor quedará como propiedad de la Comuna, debiendo ser entregada y transferida dentro de los 60 días del acta de inicio de obra. El segundo vehículo a disponer para la inspección podrá ser una unidad usada con no más de 5 años de antigüedad .Tipo sedan 4 puertas, con aire acondicionado motor no menor de 1600 cm3 propulsión a nafta o diesel, el cual quedará como propiedad de la Contratista, una vez finalizada la Obra. Las obligaciones del Contratista referentes a mantenimiento de esta segunda unidad, provisión de combustible y provisión de conductor, seguros, garajes, durarán hasta la entrega provisoria de la Obra.

ART. 11º OFICINA PARA LA INSPECCION: En la presente obra se requerirá la disposición por parte del Contratista de oficinas para la Inspección dentro del predio de obra. Sus paredes podrán ser de madera o cualquier otro material adecuado para permitir su desarme y posterior recuperación, en cuyo caso serán dobles. El techo proveerá de adecuada aislación térmica e hidrófuga. El piso será de hormigón fratasado. Estas son condiciones mínimas  de las oficinas. Sus medidas interiores serán tales que permitan la ubicación y uso de un tablero para asentar planos de 1.50 m de frente x 0,80 m de fondo, y un escritorio de 1.00 m de frente x 0,80 m de fondo. El Contratista proveerá los muebles nombrados y 4 (cuatro) sillas, los elementos mencionados quedarán en propiedad del Contratista una vez finalizada la Obra.

De igual modo la Contratista entregará a la Comuna los siguientes elementos:

a.- Dos  CPU con las siguientes características: procesador tipo core I7,  4gb memoria RAM, capacidad de disco rigido 500 gb., placa de video 1 Gb., lectograbadora de DVD, conectividad Wireless  con placa con chip SET ATHEROS, Sistema Operativo 7 Versión Home Premium, con licencias oficiales Windows, Office, con parlantes, teclado y mouse óptico. Se proveerán además 2 (dos) monitores tipo LED de 27”, primera marca,

b.- una impresora laser del tipo Samsung mnl-2855 nd,

c.- 5 pendrive de 4 Gb, que quedarán en poder del Municipio.

Estos elementos serán entregados a la Comuna, y quedaran como propiedad del Municipio, dentro de los 30 días posteriores a  la firma del Acta de Inicio de Obra. De igual modo se solicita la provisión de dos odómetros a bastón y rueda, rango hasta 999 mts.

La limpieza diaria de la oficina, así como la provisión del combustible necesario y la reposición de los elementos de dibujo y de otros enseres serán a cargo del Contratista. El Contratista adoptará las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la Inspección pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a satisfacción de la Inspección, dentro de lo que corresponda a la construcción de la jerarquía de la obra.

ART. 12º  MULTAS: A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los  art. 75º y 76º del Pliego de Bases Generales se fijan los siguientes importes para las distintas multas:

a) Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato por día de atraso.

b) Por mora en la iniciación de la obra, colocación  de letrero de obra UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato por día de atraso.

c) Por mora en la presentación de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y Acopio, el UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato por día de atraso.

d) Por mora en la finalización de la obra el  DOS Y MEDIO POR MIL (2,5  0/00) del monto total del contrato por día de atraso

e) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el Libro de Ordenes de Servicio de la obra el UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato,   por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspección el DOS Y MEDIO POR MIL (2,5  0/00) del monto total del contrato  por cada vez.

g) por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere y el porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos sea igual o mayor al DIEZ POR CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajo, se aplicará una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el certificado y el previsto. El atraso se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Atraso =( % real - % plan de trabajos) x 100

% s/plan de trabajos

h) Por incumplimiento de obligaciones del representante técnico el UNO POR MIL (1  0/00) del monto total del contrato  por cada vez.

i) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS POR MIL (2  0/00) del monto total del contrato  por cada vez.

Las multas a que se refiere el presente artículo se deducirán de los certificados de obra, conforme a lo establecido en el Art. 40 de la Ley 4416.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a rescindir el contrato (Art. 81 -Inc f- Ley 4416)

ART 13º  GARANTÍAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantías:

a)–La garantía de Oferta será equivalente al 1% o más del presupuesto Oficial.

b) Garantía Contractual: Será equivalente al 5% del monto del contrato y deberá constituirse en cualquiera de las formas  previstas en el Art. 14º del Decreto Nº 313/81.

c) Fondo de Reparo: Será equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se emitan mensualmente, ya sean éstos de obra básica como de adicionales.

Forma de las Garantías:

- Dinero en efectivo.

- Fianza bancaria extendida por Banco Nacional (que opere en la provincia de Mendoza) o banco provincial.

- Seguro de Caución  extendido por una Compañía Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la República Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza.

La falta de presentación de la Garantía de Oferta en las condiciones estipuladas, le da derecho a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, al rechazo liso y llano de la oferta presentada sin ningún tipo de derecho a reclamo por parte del oferente.

ART 14º LETREROS DE OBRA: Los mismos serán de las características indicadas en el plano respectivo que consta en este Pliego, y se colocarán en los lugares que ordene la Inspección. (Cantidad 2, dimensiones 2,5 x 5,0 m).

ART 15º CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista deberá disponer el cierre para los tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposición de banderilleros el ordenamiento del tránsito. Así mismo estarán a cargo de la Contratista las erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de mantener agentes de tránsito en el área de la obra.

ART 16º UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 87º del Pliego de Bases Generales, cada uno de los componentes deberá acreditar que tiene una capacidad como para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluación será efectuada por la Municipalidad conforme lo expresa el Art. Nº 5 del presente Pliego Particular de Bases.

Se presentará también junto con la oferta  el contrato de constitución de la Unión Transitoria de Empresas y constancia de que cada uno de los socios está facultado para integrarla. De ser posible se deberá mencionar obras ejecutadas en forma conjunta.

ART 17º PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estarán a cargo del contratista, quien deberá presentarlos antes de la firma del Acta de Recepción Provisoria, sin el cumplimiento de este requisito no se suscribirá dicho Acta. Los planos conforme a obra serán entregados  en 2 juegos en soporte papel y en 2 CD o DVD.

ART 18º  PLAZO DE CANCELACIÓN DE CERTIFICADO: Los certificados, tanto de obra básica como de adicionales o de acopio, serán cancelados por la Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64 de la ley 4416. Los mismos deberán presentarse en la Dirección de Obras  Públicas, calle 9 de julio 500, piso 5º de la Ciudad de Mendoza no antes del primer día hábil de cada mes calendario y que corresponderán a los trabajos ejecutados durante el mes anterior.

Se deja constancia que se reconocerán, pagos de certificados, por variaciones de precios de acuerdo a lo establecido en el Art. 20º del presente Pliego Particular.

ART 19º  INTERESES POR MORA: En caso que la Municipalidad no cumpla con el plazo establecido para la cancelación de los certificados consignado en el artículo anterior, reconocerá a favor del Contratista el interés previsto en la Ordenanza Tarifaría para el pago de deudas contraídas por los contribuyentes y que se les haya acordado un plan de pago con facilidades. La tasa respectiva será aplicada al período comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo establecido en el referido Art. 16º y el día que se cancele efectivamente el certificado.

ART 20º  RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE PRECIOS: Las variaciones de precios se calcularán por el método de las fórmulas polinómicas, se regirá por la Ley 3909 y por el Capítulo X de la Ley 4416. Para el caso de la mano de obra sólo se reconocerán las  variaciones dispuestas por autoridad competente, en cuanto a los materiales, equipos, combustibles, etc, se utilizarán los precios que se obtengan de las publicaciones mensuales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza.

Fórmula general para el reconocimiento de variación de precios

Pa= I * Pb x 0,925 +Pb x 0,075

Pa: Precio correspondiente al mes del certificado.

Pb: Precio correspondiente al mes anterior a la apertura de la licitación.

I: índice de variación.

Fórmulas polinómicas por ítem de obra, para el reconocimiento de variación de precios

- Ítem N°1 -   Demolición de Pavimento existente.      (m2)

I= 0,12 Cof a + 0,13 Cay a + 0,20 Ccomb a + 0,18 Cmart a + 0,25 Cpalacarg a + 0,12 Ccam a

Cof b           Cay b            Ccomb b             Cmart b            Cpalacarg b            Ccam b

- Ítem  N°2.- Aserrado  de pavimento profundidad 10 cm.     (ml)

I= 0,18 Cof a + 0,12 Cay a + 0,70 Ccomb a

Cof b            Cay b             Ccomb b

- Ítem N° 3.-   Excavación y Retiro de material bajo Pavimento.    (m3)

I= 0,32 Cof a + 0,05 Cay a + 0,30 Ccomb a  + 0,22 Cpalacarg a + 0,11 Ccam a

Cof b            Cay b            Ccomb b            Cpalacarg b             Ccam b

- Ítem N° 4.-  Tratamiento de la  subrasante.    (m2)

I=  0,31 Cof a + 0,16 Cay a + 0,30 Ccomb a + 0,23 Ccam a

Cof b            Cay b            Ccomb b             Ccam b

- Ítem  N° 5.-  Base estabilizada espesor 15 cm.    (m2)

I= 0,34 Crip a + 0,22 Cof a + 0,14 Cay a + 0,20 Ccomb a + 0,05 Cpalacarg a + 0,05 Ccam a

Crip b            Cof b            Cay b             Ccomb b            Cpalacarg b            Ccam b

- Ítem  N° 6.- Riego asfáltico.        (m2)

I= 0,50 Ccem asfalt a + 0,17  Cof a  + 0,18  Ccomb a + 0,15 Ccam a

Ccem asfalt b            Cof b              Ccom b             Ccam b

- Item N° 7.-  Pavimento de concreto asfáltico espesor 5 cm.      (m2)

I= 0,15 Cof a + 0,20 Cay a  + 0,22 Ccomb a + 0,28 Ccem asfalt a + 0,15 Crip a

Cof b            Cay b            Ccomb b            Ccem asfalt b            Crip b

- Ítem N° 8.-  Provisión y colocación rejas de alcantarilla (unidad)

I= 0,32 Cof a + 0,08 Cay a  + 0,60 CperfilN8 a

Cof b            Cay b             CperfilN8 b

- Item N ° 9.-Rellenos especiales

I= 0,09 Cof a + 0,03 Cay a  + 0,18 C Comb a + 0,10 C Cam a + 0,45 Crip a  + 0,15 Cpalacarg a

Cof b            Cay b             C Comb b            C Cam b            Crip b            Cpalacarg b

REFERENCIAS: ( PLANILLA DE COSTOS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE)

a actual

b básico

- C of                 Jornal oficial

- Cay                 Jornal ayudante

- Ccomb            Costo Gas-oil YPF (precio final al público) Nº 22.002

- Cmart              Costo de martillo neumático                      Nº 25.301

- C palacarg      Costo de pala cargadora                            Nº 25.101

- C Cam            Costo camión                                             Nº 23.002

- C rip                Costo m3 de Ripio                                     Nº 2.011

- C barra 6         Costo de barra 6                                        Nº 3.011

- C bolcem        Costo de bolsa de cemento                        Nº 1.001

- C cem asfalt        Costo de cemento asfáltico                N° 8.430

- C arena               Costo del m3  de arena                      Nº 2.001

- C barra12            Costo barra 12                                   Nº 3.014

- C Perlil IPN 8       Costo IPN 8                                       Nº 3.093

ART. 21º  RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y FOTOGRAFICO: Previo al inicio de las tareas en cada tramo asignado, la Contratista efectuará  un relevamiento planialtimétrico  donde  constarán las medidas en planta de las calzadas, cordones, cunetas y alcantarillas; como así también se consignarán los niveles de cordones, banquinas existentes y eje de calle, estas medidas se tomarán como mínimo cada 10 m. En los cruces con arterias perpendiculares se pondrá especial atención en consignar niveles de tapas de bocas de registro de red de cloacas, tapas de braseros de válvulas esclusas de redes de agua y cualquier punto singular que pudiera existir. Se entregará a la Inspección los planos confeccionados con los datos antedichos, antes de comenzar cualquier trabajo. De igual modo y previo al comienzo de las tareas la contratista realizará un relevamiento fotográfico de todos las fachadas de las propiedades frentistas a las calles a repavimentar  También se tomarán fotografías  donde se pueda establecer el estado en que se encuentran las veredas; jardines; cordones y cualquier elemento permanente que pudiera hallarse en el espacio frente  a las fachadas (esculturas, fuentes etc.). Este relevamiento puede crearse en formato de video. En cualquiera de las formas de registro indicadas se entregarán a la Inspección los archivos en  soporte magnético, por tramos, antes del inicio de tareas en los mismos.

ART. 22° INDUMENTARIA. El personal afectado a la obra deberá llevar en su indumentaria de trabajo el logo “Ciudad de Mendoza, Capital Internacional del vino”, de acuerdo al diseño que se indica más abajo y con los colores reglamentarios, los que oportunamente la Inspección indicará.

ART. 23. - OPCION DE AMPLIACION DE PLAZO: La Municipalidad se reserva el derecho de reprogramar el plazo de 180 días corridos establecido en el artículo 6 del Pliego de Condiciones Particulares, para el caso de que acontezca una alteración en el desembolso de los fondos acordados, suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio del Gobierno de la Nación – en el marco del Programa Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria  y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

a) El plazo predeterminado no podrá superar los 20  meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. Para el caso de acontecer dicha alteración se le notificará al Contratista fehacientemente para que dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación, se presente en la Secretaría de Infraestructura, de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, cita en 9 de Julio al 500, 5to piso con el fin de confeccionar el nuevo Plan de Trabajos de acuerdo a las nuevas circunstancias financieras del municipio y en las mismas condiciones establecidas en los pliegos, debiéndose tener en cuenta las pautas del art. 49 de la Ley 4416.

b) Una vez determinado el Plan de Trabajos reformulado, será firmado por el Representante Legal y Técnico de la Empresa Contratista y por el Director de Obras Públicas y la Secretaria de Infraestructura, emitiéndose el acto administrativo correspondiente por parte del Intendente Municipal, debiendo ser agregado al expediente licitatorio y ejecutado conforme al procedimiento de ley.

c) En caso de producirse la alteración del plazo será de aplicación el art. 20 del Pliego de Condiciones Particulares, del Reconocimiento de Variación de Precios, aplicándose sobre los certificados del plazo reprogramado el mismo criterio que se aplicara para los del plazo original.